附件

# 观摩项目简介

南昌东站站房及相关工程总建筑面积为 22.35  万平方米，其中 站房建筑面积 9.95 万平方米，铁路配套地下停车场面积 9.3 万平方 米，地铁集散厅、城市换乘通道面积 3.1  万平方米。站型为跨线高 架+侧式站房，腰部进站。站场规模为 8 台 16 线（其中4 条为正线）。 站房主体结构形式为钢筋混凝土框架+钢拱架屋盖，顺轨方向长 450m，垂轨方向长 290m，地上二层，地下一层。

一、施工工艺重难点

1.  本工程站房屋盖为三联钢拱造型，用钢量约 1.38 万吨。工期 紧，造型独特。滑移施工阶段拱脚处水平推力控制要求高。本工程 钢拱架为五边形截面，截面尺寸从跨中向两侧逐渐变大。为实现建 筑的造型和效果，结构造型复杂，构件数量多、定位难度大、安装 精度高；

2.  外立面花柱铝板幕墙造型复杂，整体为双曲面铝板，龙骨施 工定位精度要求高，铝板加工、拼接控制难，幕墙完成后防水要求 高。站房候车厅三联拱双曲铝板吊顶面积大、造型实施要求高、拼 装难度大，整体性要求高；

3.  机电安装专业众多，设备众多、功能复杂，管线布置密集， 末端装置排列复杂，安装质量、进度控制难度大。智能化涵盖范围 广，集成难度大；

4.  工程周边存在多家施工单位，其中地铁单位、市政单位交叉 作业多，站房内、外部施工接口繁杂，工程建设用地范围周边道路 交通复杂，管理难度大。

## 二、施工关键技术

1.  大跨度三联拱钢结构智能同步滑移累积施工技术；

2.  室外全异形离缝超大铝板开花柱施工技术；

3.  室内超大拱跨全异形多联拱铝板吊顶施工技术；

4.  机房装配式集成提升施工技术；

5.  第二代装配式进站罩棚施工技术；

6.  集成风柱装配式施工技术；

7.  装配式干挂复合铝板墙面施工技术；

8.  钢结构智能建造 6S 技术；

9.  智能灯光模拟技术；

10.  智慧工地结合网格化管理技术。

南昌东站是江西省重点工程项目，是新建昌景黄铁路的一座大

型综合交通枢纽客运站。自开工以来，项目一直坚持精心、精细、 精致、精品的建设理念，高速度、高质量的完成全部施工内容。建 成后的南昌东站将影响和带动整个昌东片区的开发与建设，给当地 发展注入新的活力。